## Nota Interna – Análise Jurídica do Contrato

Processo: 1234/24.5T8LSB – Processo Declarativo de Incumprimento de Contrato de Prestação de Serviços
Autor/Requerente: XYZ – Serviços de Tecnologia, Lda., NIF 504 123 456, sede em Rua da Boavista, 45, 1200‑067 Lisboa
Réu/Requerido: ABC – Consultoria Empresarial, Lda., NIF 508 987 321, sede em Avenida da República, 210, 4000‑254 Porto
Mandatários: Dr. João Silva (OA 12345) – Advogado da XYZ; Dra. Maria Fernandes (OA 67890) – Advogada da XYZ
Juiz: Juiz da 2.ª Vara Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Data: 15 de março de 2024

### 1. Objectivo da Nota

Apontar, de forma detalhada, as cláusulas contratuais que se revelam vulneráveis ao incumprimento por parte da ABC – Consultoria Empresarial, Lda., bem como indicar os fundamentos legais que suportam o pedido de resolução do contrato, indemnização por perdas e danos e restituição dos pagamentos antecipados.

### 2. Principais Cláusulas do Contrato (Data de celebração: 10 de janeiro de 2023)

| Nº da Cláusula | Conteúdo da Cláusula | Pontos de Vulnerabilidade | Fundamentação Legal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ª – Objeto | Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software empresarial, com entrega de módulos críticos até 30 de junho de 2023. | A ré não entregou o módulo “Gestão de Inventário” dentro do prazo acordado, apesar de múltiplas notificações. | Art.º 483.º, n.º 1, do Código Civil (CC) – Obrigação de executar a prestação nos termos pactuados. |
| 3.ª – Prazo de Execução | Prazo máximo de 12 meses, prorrogável por acordo escrito entre as partes. | Não houve acordo escrito de prorrogação; a XYZ continuou a depender dos serviços, gerando prejuízos. | Art.º 483.º, n.º 2, CC – Necessidade de acordo expresso para prorrogação. |
| 5.ª – Preço e Condições de Pagamento | € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) pagos em 3 prestações: 30 % na assinatura, 40 % em 30 de abril de 2023, 30 % em 30 de outubro de 2023. | A XYZ já recebeu a primeira e segunda prestação (€ 175.000,00), mas o serviço não foi concluído, configurando pagamento antecipado sem contrapartida. | Art.º 798.º, CC – Restituição de pagamentos indevidos. |
| 7.ª – Garantia de Qualidade | A ré garante a conformidade dos serviços com as especificações técnicas e compromete‑se a corrigir falhas no prazo máximo de 15 dias úteis. | Falhas não foram corrigidas dentro do prazo, nem foram oferecidas soluções alternativas. | Art.º 483.º, n.º 3, CC – Obrigação de boa execução e correção de defeitos. |
| 9.ª – Resolução por Incumprimento Grave | A parte inocente pode resolver o contrato mediante notificação escrita, se a outra parte incorrer em incumprimento grave. | Incumprimento grave configurado pela não entrega do módulo essencial e pela recusa em corrigir defeitos. | Art.º 483.º, n.º 4, CC – Resolução por incumprimento grave. |
| 12.ª – Cláusula Penal | Em caso de resolução, a parte incumpridora pagará à outra uma penalidade de 20 % do valor total do contrato, sem prejuízo de indemnização por perdas e danos. | Aplicável, pois a ABC – Consultoria Empresarial, Lda. incorreu em incumprimento grave. | Art.º 483.º, n.º 5, CC – Cláusula penal. |
| 15.ª – Foro Competente | Foro da comarca de Lisboa, com renúncia a qualquer outro. | Não suscita vulnerabilidade, mas confirma a competência da 2.ª Vara Cível de Lisboa. | Art.º 21.º, n.º 1, CPC – Determinação de foro. |

### 3. Fundamentação Jurídica do Pedido

| Pedido | Base Legal | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Resolução do contrato | Art.º 483.º, n.º 4, CC – Resolução por incumprimento grave; Art.º 798.º, CC – Restituição de prestações pagas. | O incumprimento grave (não entrega do módulo essencial e falha na correção de defeitos) legitima a resolução unilateral mediante notificação. |
| Indemnização por perdas e danos | Art.º 483.º, n.º 6, CC – Indemnização das perdas e danos resultantes do incumprimento; Art.º 483.º, n.º 7, CC – Obrigação de reparar o prejuízo causado. | A XYZ sofreu prejuízos operacionais estimados em € 80.000,00 (custos de adaptação de processos e perda de oportunidades de negócio). |
| Restituição dos pagamentos antecipados | Art.º 798.º, CC – Restituição de pagamentos indevidos; Art.º 483.º, n.º 5, CC – Aplicação da cláusula penal (20 % de € 250.000,00 = € 50.000,00). | Valor a restituir: € 175.000,00 (prestações já pagas) + € 50.000,00 (cláusula penal) = € 225.000,00. |
| Custas processuais e honorários de advogado | Art.º 20.º, n.º 1, CPC – Responsabilidade da parte vencida nas custas; Art.º 21.º, n.º 2, CPC – Honorários de advogado. | Estimativa de custos: € 4.500,00 (custas) + € 6.000,00 (honorários). |

### 4. Estratégia Processual Recomendada

- Petição Inicial – Redigir a petição com os fundamentos acima, anexando:

  - Contrato de prestação de serviços (cópia autenticada);

  - Notificações enviadas à ré (carta registada com aviso de receção datada de 5 e 22 de fevereiro de 2024);

  - Relatório pericial técnico que comprova a não conformidade dos serviços;

  - Cálculo detalhado das perdas e danos.

- Pedido de Tutela Antecipada – Solicitar, nos termos do Art.º 562.º, CPC, a suspensão imediata de quaisquer pagamentos futuros à ré e a retenção dos valores já pagos em depósito judicial, até decisão final.

- Produção de Provas – Requerer a produção de prova pericial (expertise informática) e a oitiva de testemunhas técnicas (ex‑funcionários da XYZ que acompanharam o desenvolvimento).

- Negociação Extrajudicial – Enquanto o processo tramita, abrir canal de negociação para tentativa de acordo que inclua:

  - Restituição integral dos valores pagos;

  - Pagamento da cláusula penal;

  - Compensação pelos danos emergentes.

- Calendário – Cumprir os prazos processuais:

  - 30 dias para contestação por parte da ré;

  - 15 dias para apresentação de documentos complementares;

  - 60 dias para a realização da perícia, caso seja deferida.

### 5. Conclusão

- As cláusulas 1.º, 3.º, 5.º, 7.º, 9.º, 12.º e 15.º do contrato apresentam vulnerabilidades que configuram incumprimento grave por parte da ABC – Consultoria Empresarial, Lda.

- O ordenamento jurídico português, nomeadamente o Código Civil e o Código de Processo Civil, oferece fundamento sólido para a resolução do contrato, a indemnização por perdas e danos, a restituição dos pagamentos antecipados e a aplicação da cláusula penal.

- Recomenda‑se a instauração imediata do processo, com pedido de tutela antecipada, e a preparação de provas periciais para sustentar o cálculo dos prejuízos.

Nota: Esta análise destina‑se ao uso interno da equipa jurídica da XYZ – Serviços de Tecnologia, Lda., devendo ser mantida em sigilo profissional até à sua efetiva utilização no processo.